|  | Nombre del documento: Minuta de Reunión Semanal |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fecha de emisión | Revisión | Código |
|  | 04/11/2019 | 00 | F-OPR-05 |

| Fecha | 31/01/2025 |  | Hora Inicio | 12:20 |  |  | Hora Fin | 13:13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asistentes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre completo |  |  |  |  | Iniciales |  |  |  |
| Francisco Javier Cameros Orta |  |  |  |  | FC |  |  |  |
| Javier Mora Gómez |  |  |  |  | JM |  |  |  |
| Alfredo Grajeda Anguiano |  |  |  |  | AG |  |  |  |
| Chelsea Evelyn Contreras Delgado |  |  |  |  | CC |  |  |  |
| Cristian Eunice Salazar Cortés |  |  |  |  | CS |  |  |  |
| Liza Andrea Bejar Chávez |  |  |  |  | LB |  |  |  |
| Isis Nayely García Covarrubias |  |  |  |  | IG |  |  |  |
| Johana Bleizeffer Valdez |  |  |  |  | JB |  |  |  |
| Carolina Gasca Espinosa |  |  |  |  | CG |  |  |  |
| Edgar Hugo Langarica Mejía |  |  |  |  | HL |  |  |  |
| Temas Tratados |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #Tema | Participante (iniciales) | Situación / Problema / Tema expuesto |  |  | Participante (iniciales) | Aprendizajes / Soluciones propuestas / Retroalimentación |  |  |
| 1 | JM | En GFI se actualizó API de prevención de lavado de dinero. Sin embargo, al pasarlo en producción estaban las credenciales de prueba y al reemplazarlas con el de producción, marcaba error de actualización. |  |  | JM, JB, FC | Se vio que el token se queda con el de pruebas, aunque reemplaces el usuario. Se debe solicitar apoyo a desarrollo. FC comenta que esta nueva API tiene incorporada la consulta de token, antes en la misma url se ingresaban credenciales, pero en este caso se realiza sobre el token. |  |  |
| 2 | CC | En TPG copiaron un tipo de financiamiento para uno nuevo al que le crearon nuevos productos, pero al agregar plantillas económicas, la solicitud tiene las etiquetas en inglés cuando el |  |  | IG, FC, CC | Comenta IG que la configuración del tipo de financiamiento no se copia. Se debe cambiar de uno en uno desde la pantalla de seguridad, o FC dice que puede realizarse una sola vez y copiarlo en todos. JM dice que en EXI se realizó un desarrollo para que |  |  |

| ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
| --- | --- | --- |
| Liza Bejar | Maken | Consejo Directivo |

Página 1 de 4

|  | Nombre del documento: Minuta de Reunión Semanal |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fecha de emisión | Revisión | Código |
|  | 04/11/2019 | 00 | F-OPR-05 |

|  |  | original las tiene en español y no se sabe cómo cambiarlas. |  | se copie todo, como la seguridad de perfiles, y otras configuraciones. AG dice que se podría copiar al seleccionar el tipo de financiamiento anterior, por lo que se puede consultar con Alex. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | CC | En TPG pidieron reporte de movimientos con tres filtros de fecha para ejecutarlo en mes de ejecución, diario e históricos. En pruebas se vio que se hizo bcp por el volumen de registros. Al liberarlo, no se tomó en cuenta que los reportes no se pueden enviar como notificación de correo electrónico. | CC, FC, AG, JB | Lo configuraron como reporte csv en proceso, pero al ejecutarlo no traía registros ya que FC vio que el reporte se desarrolló para nacer como bcp, lo guardaba como tabla y no la mostraba. JB pregunta qué es BCP y FC dice que son siglas de bulg copy donde al ejecutar el query de la base de datos lo genera. Funciona cuando los reportes son muy grandes. JB pregunta si no funciona para UCX por el tema de la memoria y FC dice que si tienen reportes con muchos registros, sí deben hacerlo. |
| 4 | CG | En DXN reportaron que al hacer actualización de documentos hacia una solicitud no funcionaba, ya que sí enviaban los documentos, actualizaba la fecha y hora, pero no los documentos. | CG | Se vio que fue error de Zell ya que la base de datos de las imágenes ya estaba llena, por lo que creó otra base de datos minutos previos a que enviaran solicitudes. Se les dijo que Zell realiza la actualización y manejo de bases de datos por lo que no se requiere avisar al cliente de la calendarización. |
| 5 | AG | En PRC reportaron que algunos créditos liquidados mediante liquidación forzada, el crédito se cerraba pero al día siguiente se volvía a activar. | AG | Se vio que mantenía el saldo como si no se hubiera aplicado, por lo que no aplicaba el cierre nocturno, solo cambiaba el estatus. Con ayuda de Alex se vio que estaba desactualizado ese tipo de actualización. Lo pueden validar en pantalla de pagos al no tener información en monto. |
| 6 | HL | En DXT, Mintos clasificaba portafolio a través de API key. Al utilizar dos al mismo | HL, CG, FC, AG | Se modificó para guardar como dato adicional la api key con la que fue |

| ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
| --- | --- | --- |
| Liza Bejar | Maken | Consejo Directivo |

Página 2 de 4

|  | Nombre del documento: Minuta de Reunión Semanal |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fecha de emisión | Revisión | Código |
|  | 04/11/2019 | 00 | F-OPR-05 |

|  |  | tiempo, se actualizó, después utilizaron 3 y se dieron cuenta que no recibían pagos. |  | publicado y se actualizará siempre que se envíe el crédito, independiente a la que utilice. CG pregunta si afecta a los clientes que utilizan Mintos y HL dice que solo a los que utilicen esta lógica de publicación de pagos. FC dice que puede que MDI requiera una nueva api key, por lo que se debe solicitar antes la actualización de versión. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | IG | TPG solicitó en ticket 35214 una nueva etiqueta de matriz de riesgos para validar pagos en efectivo. En pruebas no se otorgaban los puntos ingresados para pagos en efectivo. | IG, AG, HL | Se vio con alex que dentro de la forma de pago hay un check para confirmación de pago en efectivo, ya que puede haber otras formas de pago que pueden ser consideradas en efectivo como la plata y oro. HL pregunta quién recibe pagos en plata y oro y AG dice que DFR lo hace. |
| 8 | JB | En UCX solicitaron regla de PLD que valide todos los pagos de una persona en diferentes créditos. | JB | Se le habilitó la regla 40 que ya existía. |
| 9 | HL | En CFO se reportó que al ejecutar proceso de archivo que se carga al SITI mostraba error de ilegal caracters. | HL | Se vio que pusieron etiquetas que no existían en el archivo. |
| 10 | CC | En círculo de crédito, todos los errores que empiecen con 500 (501, 502…) son de su responsabilidad. | N/A | N/A |
| 11 | LB | Revisar aquellos tickets en las que se identifique que asesores externos (cárdenas) no hayan solicitado o no sean desarrollos y comunicar a Liza y Paco. | N/A | N/A |
| 12 | FC | Revisar tickets que estén de lado de desarrollo para dar seguimiento. | CC | Pregunta si se pueden incluir como parte de los monitores y FC dice que se pude revisar. |
| 13 | IG | Está documentando webservices y apis de clientes, por lo que si tienen alguno | N/A | N/A |

| ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
| --- | --- | --- |
| Liza Bejar | Maken | Consejo Directivo |

Página 3 de 4

|  | Nombre del documento: Minuta de Reunión Semanal |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fecha de emisión | Revisión | Código |
|  | 04/11/2019 | 00 | F-OPR-05 |

|  |  | que reporte muy seguido, avisarle para incluirlas. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Revisión | Cambio | Fecha |
| --- | --- | --- |
| 00 | Documento de nueva creación | 31/10/19 |

| ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ |
| --- | --- | --- |
| Liza Bejar | Maken | Consejo Directivo |

Página 4 de 4